Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016 г.                                        №73                     х. Пролетарский             Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие  транспортной

системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  транспортной системы»  по результатам за 2015 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского  сельского поселения                            А.П.Кравчук

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 15 .04.2016 № 73

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2015 год

I.Основные результаты

Основной целью муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В 2015 году Программой была запланирована реализация 2 основных мероприятий, из них не все выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирования муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» на 2015 год:

всего:				670,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		670,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского  сельского поселения»:

всего:				670,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		670,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского  сельского поселения»:

всего:				58,5 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		58,5 тыс. руб.

Фактические расходы муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» в 2015 г составили:

Всего:				391,4 тыс. руб., в том числе

областной бюджет 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет 		0,0 тыс. руб.

местный бюджет 			 391,4 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского  сельского поселения»

Всего					332,9 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		332,9 тыс. руб.

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского  сельского поселения»:

всего:				58,5 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		58,5 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2015 года в Программу 1 раз были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района: от 24.12.2015г. № 245.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2015 году Программой была запланирована реализация 2 основных мероприятий, 2 из которых выполнено в полном объёме.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 40,2 | 50,4 |  | 50,4 |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) Тп=П/П+Р*100, где П – кол-во лиц, погибших в результате ДТП Р – кол-во лиц, получивших ранения в ДТП | Условные единицы | - | - |  | - |  |
| 3. | Количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - |  | - |  |
| 4. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - |  | - |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 40,2 | 50,4 |  | 50,4 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Орловского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - |  | - |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | - |  | - |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий

ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Уменьшена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Проведены кадастровые работы и работы по государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2014 | 2014 | 2020 | Построить и реконструировать, внутрипоселковые автомобильные дороги и тротуаров |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Проект организации дорожного движения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение проектной документацией по организации дорожного движения | Обеспечены проектной документацией по организации дорожного движения |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Сокращение количества дорожно-транс-портных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 Дорожная разметка | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение информированности участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения | Повышение информированности участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»  за   2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 728,5 | 391,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 728,5 | 391,4 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | всего | 670,0 | 332,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 670,0 | 332,9 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | всего | 58,5 | 58,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 58,5 | 58,5 |