Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

### Орловского района Ростовской области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 105

28.06.2022 г                                                                                 х. Пролетарский

Об утверждении Порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд Администрации Пролетарского сельского поселения, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контракта (далее – комиссия).

2. Утвердить состав комиссии, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что:

3.1. Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд Администрации Пролетарского сельского поселения (далее - контракт), заключенного до 1 января 2023 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется заказчиками (муниципальными заказчиками) на основании постановления Администрации Пролетарского сельского поселения в пределах невыполненных обязательств по контракту на дату поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта;

3.2. Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных бюджетной сметой расходов.

4. Для изменения существенных условий контракта заказчик (муниципальный заказчик) на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежащих изменению, обоснование необходимости их изменения, в том числе с указанием обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, предлагаемое изменение существенных условий контракта, направляет главе Администрации Пролетарского сельского поселения, предложение об изменении существенных условий контракта (далее - предложение) с приложением следующих документов:

4.1. обоснования возможности изменения существенных условий контракта, содержащие в том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового обеспечения закупок, предусмотренным бюджетной сметой расходов (в случае изменения цены контракта);

4.2. документа, подтверждающего объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного сторонами контракта;

4.3. копии контракта и копии дополнительных соглашений к контракту (при их наличии);

4.4. проекта дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

4.5. документов, подтверждающих наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта;

4.6. обоснования предлагаемой цены контракта (в случае изменения цены контракта).

5. Глава Администрации Пролетарского сельского поселения в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения и документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления:

5.1. рассматривает предложение и документы, указанные в пункте 4 настоящего постановления;

5.2. готовит и направляет пакет документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на рассмотрение комиссии для принятия решения об изменении существенных условий контракта с приложением пояснительной записки, содержащей в том числе обоснования вносимых изменений существенных условий контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта.

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который содержит решение комиссии о возможности согласования или невозможности внесения изменений в существенные условия контракта.

7. В случае принятия решения о возможности согласования внесения изменений в существенные условия контракта, решение комиссии прилагается к проекту постановления Администрации Пролетарского сельского поселения об изменении существенных условий контракта с приложением документов, указанных в настоящем постановлении и вносится главе Администрации Пролетарского сельского поселения на рассмотрение.

8. Определить, что ответственность за изменение существенных условий контракта в соответствии с решением комиссии несут лица, подписавшие дополнительное соглашение к заключенному контракту.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения    				Т.А. Триголосова

Приложение

к постановлению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 28.06.2022 г. № 105

СОСТАВ

комиссии  по принятию решения о внесении изменений  существенных условий контрактов для нужд Администрации Пролетарского сельского поселения

| Триголосова Татьяна Анатольевна | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Миюсова Оксана Петровна | Главный бухгалтер, заместитель председателя |
|  | Члены комиссии: |
| Сулимина Елена Николаевна | специалист первой категории; секретарь комиссии |
| Кляшко Ирина Александровна | заведующий сектором экономики и финансов |
| Ткаченко Елена Анатольевна | ведущий специалист |