РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2022 г.                                     №  56                       х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие  транспортной

системы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по результатам за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 153, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Т.А.Триголосова |
| --- | --- |

Приложение 1

к проекту постановления Администрации

Пролетарского  сельского поселения

от 14.03.2022 г.  № 56

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

I.Основные результаты

Основной целью муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Общий объем финансирования муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год:

всего:				200,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		200,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»:

всего:				200,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		200,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения»: средства не планировались.

Фактические расходы муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» в 2021 г составили:

Всего:				199,9 тыс. руб., в том числе

областной бюджет 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет 		0,0 тыс. руб.

местный бюджет 			199,9 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»

Всего					199,9  тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		199,9 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В 2021 году было заключен 1 муниципальный контрактов с 1 подрядной организацией.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Подпрограмма  «Развитие транспортной  инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»: заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту дорог (автомобильных дорог) на сумму 200,0 тыс. рублей с 1 подрядной организацией. Все работы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения»: муниципальные контракты не заключались.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации /реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме | Выполнение в полном объеме |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Выполнение в полном объеме |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение кадастровых работ и государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Капитально отремонтировать, автомобильные дороги |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Построить и реконструировать автомобильные дороги |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: Строительство и ремонт тротуаров | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8: Проектные работы по строительству тротуаров | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров |  |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9: Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. |  |  |
| 1. 10 | Основное мероприятие 1.10:Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |
| 1. 11 | Основное мероприятие 1.11: Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Выполнение в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение функционирования и развития сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения Пролетарского сельского поселения |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: Устройство уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3:Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Дорожная разметка | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: - Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. 1Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Пролетарском сельском поселении. | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения, Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Таблица №  2

к отчету о реализации муниципальной

программы Пролетарского сельского

поселения «Развитие транспортной

системы» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы» за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | всего | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 199,9 |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1:Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2: Дорожная разметка | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

- .

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 40,8 | 40,8 | 40,8 |  |
| 2. | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 3. | Показатель 3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. | Условные единицы | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 2. | Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | - | - |  |